Introdução

Este documento apresenta a proposta de organização da Gestão de Configuração do sistema SIGA para Alunos, desenvolvido em ambiente acadêmico como parte das atividades da disciplina. A gestão de configuração tem como objetivo garantir controle, rastreabilidade e organização dos artefatos produzidos ao longo do projeto, permitindo que cada versão, modificação e documento seja devidamente identificado e acompanhado.

Embora se trate de uma simulação, são adotadas práticas reais de gerenciamento utilizadas em projetos de software, incluindo definição dos itens de configuração, controle de versões, controle de mudanças e registro das alterações realizadas. Essa estrutura fornece uma base clara para manter o projeto consistente, organizado e alinhado ao ciclo de desenvolvimento esperado em ambientes profissionais.

Itens de Configuração

Os itens de configuração representam todos os artefatos que compõem o projeto do sistema SIGA para Alunos e que precisam ser controlados durante o desenvolvimento. Eles permitem rastrear versões, organizar alterações e garantir que cada elemento esteja devidamente registrado. Para esta simulação, foram definidos os seguintes itens de configuração:

- Documentação do Projeto
Inclui especificação de requisitos, casos de uso, diagramas UML, descrição das funcionalidades e demais documentos que fundamentam o desenvolvimento.

- Código-Fonte
Abrange os arquivos relacionados ao backend e frontend do sistema, bem como componentes, bibliotecas, estilos e scripts necessários para o funcionamento da aplicação web.

- Scripts de Banco de Dados
Contém modelos, scripts SQL de criação, atualização ou manutenção, além de eventuais dados iniciais necessários para simulações.

- Artefatos de Teste
Englobam casos de teste, relatórios de execução e resultados utilizados para validar funcionalidades e garantir a qualidade do sistema.

- Documentos de Deploy
Incluem instruções, configurações e arquivos necessários para preparar o ambiente de execução e simular a entrega do sistema.

Controle de Versão

O controle de versão estabelece o conjunto de práticas utilizadas para registrar, organizar e acompanhar as alterações realizadas nos artefatos do projeto. Para o desenvolvimento do sistema SIGA para Alunos, foi adotado o uso de um repositório Git hospedado no GitHub, permitindo rastreabilidade, colaboração e histórico completo das modificações.

A estrutura de versionamento definida para esta atividade segue um modelo simplificado, composto pelas seguintes diretrizes:

- Branches Utilizadas

  - main: contém a versão estável dos artefatos, representando o estado final ou aprovado do projeto.

  - dev: utilizada para integração contínua de funcionalidades em desenvolvimento.

  - feature/*: criada temporariamente para implementar funcionalidades específicas antes de serem integradas à branch dev.

- Padrão de Commits
Os commits devem ser realizados de forma clara e objetiva, registrando a alteração efetuada e permitindo entendimento rápido do histórico.

- Revisão e Integração
As mudanças realizadas em branches de funcionalidade devem passar por revisão antes de serem integradas à branch dev. Após validação final, a versão consolidada pode ser incorporada à branch main.

Controle de Mudanças

O controle de mudanças define o processo utilizado para registrar, avaliar e aprovar qualquer alteração realizada nos artefatos do projeto. Essa prática garante que modificações não ocorram de forma desordenada e que todo ajuste possua justificativa, responsável e impacto conhecidos. No contexto da simulação do sistema SIGA para Alunos, foi estabelecido um fluxo simples e funcional.

- Solicitação de Mudança
Qualquer necessidade de alteração em documentos, código-fonte ou outros itens de configuração deve ser registrada por meio de uma solicitação formal. Essa solicitação deve descrever o motivo da mudança, o artefato afetado e o objetivo da modificação.

- Avaliação da Mudança
A solicitação é analisada quanto ao impacto técnico, cronograma, consistência com os requisitos e possíveis efeitos sobre outros artefatos. Para fins acadêmicos, essa análise é representada pela aprovação do “responsável técnico” do projeto.

- Aprovação ou Rejeição
Após a avaliação, a mudança é aprovada ou rejeitada. As decisões devem ser registradas para manter transparência e histórico de decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

- Implementação da Mudança
Uma vez aprovada, a mudança é executada nas branches adequadas, seguindo o procedimento de controle de versão definido anteriormente.

- Registro da Alteração
Cada mudança concluída é registrada no histórico do projeto, permitindo acompanhar a evolução dos artefatos e manter rastreabilidade completa.

Registro de Mudanças

O registro de mudanças documenta as alterações realizadas nos itens de configuração ao longo do desenvolvimento do sistema SIGA para Alunos. Esse histórico permite visualizar a evolução do projeto, acompanhar versões e manter rastreabilidade entre o que foi planejado e o que foi efetivamente modificado. Para esta atividade acadêmica, foi elaborado um registro simplificado que considera as etapas já executadas na sprint anterior e os preparativos atuais.

| Versão | Data | Descrição da Mudança | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/11/2025 | Criação inicial do repositório no GitHub, definição do escopo e organização preliminar dos artefatos | Equipe do projeto | Concluído |
| 1.1 | 13/11/2025 | Documentação dos requisitos funcionais e não funcionais para a primeira sprint | Equipe do projeto | Concluído |
| 1.2 | 15/11/2025 | Produção dos primeiros diagramas UML simulados (casos de uso e fluxo geral do sistema) | Equipe do projeto | Concluído |
| 1.3 | 17/11/2025 | Preparação da etapa de Gestão de Configuração: definição de itens, versão e processo de mudanças | Equipe do projeto | Em andamento |